**Июль**

**IceGroup.kz**

1. Исправить SEO на странице «/products» **0,5-дня**
2. Переделать SEO в категории и подкатегорий «Холодильные шкафы» **0,5-дня**
3. Категория Холодильные шкафы

* **добавить товары**
* **Новые товары распределение по ссылкам**
* Фильтр с ползунком
* Дополнительные параметры по фильтрам + Обсудить с Сауле чем отличаються
* Популярные товары составить с 206 Сауле
* Обсудить с 206 Сауле распределение товаров по ссылкам

1. Карточки товара

* Отображение h1
* Хлебные крошки как в технодом
* H2 как в <https://torgstore.kz/p/vertikalnyy-holodilnik-lsc230fyp-737>
* Названия товаров Холодильные шкафы менять на схожие

1. Категория Морозильники

* Морозильные шкафы
* Для мороженого (SEO составить, товары добавить)
* Морозильные витрины (SEO составить, товары добавить)

1. Создать и следовать по правилам «Микроразметки» **1-день**
2. Подключить Микроразметку для всех товаров **2-дня**
3. Настроит отправку товара через корзину, чтобы передавать ценность товара **1-день**
4. Установить соответствующие скрипты «Ecommerce» **1-день**
   1. Просмотр карточки товара
   2. Добавление в корзину
   3. Начало оформления заказа
   4. Покупка
5. Переделать все страницы с категориями на новый дизайн **2-дня**
   1. правильно прописать SEO
   2. установить все Google Tag, Yandex скрипты
6. Сделать презентацию по анализу сайта Анализ сайта Google console | Light house | SiteMap | Lazy Loading | SEO Site Checkup **1-день**
7. Переделать все товары на новый дизайн в категории «Холодильные горки» **3-дня**
8. Переделать все товары на новый дизайн в категории «Холодильные витрины» **3-дня**
9. Переделать все товары на новый дизайн в категории «Кондитерские витрины» **3-дня**
10. Создать новую категорию «Лари, Бонеты» **1-день**
11. Переделать все товары на новый дизайн категорию «Настольные витрины» **1-день**
12. Переделать все товары на новый дизайн в категории «Холодильные столы» **3-дня**
13. Переделать все товары на новый дизайн в категории «Льдогенераторы» **2-дня**
14. Переделать все товары на новый дизайн в категории «Шкафы шоковой заморозки» **1-день**
15. Переделать все товары на новый дизайн в категории «Камеры шоковой заморозки» **0,5-дня**
16. Главная стр icegroup.kz
17. Популярные модели в соответствующей категорий
18. Создания разделы «Проекты»
    1. SEO - Пример «топ-10 товаров»
19. Админ панель